Plan de Continuidad y Monitoreo

Proyecto: DataLens Analytics

1. Introducción

El presente plan define los procedimientos, responsables y mecanismos necesarios para garantizar la continuidad operativa del sistema DataLens Analytics, así como el monitoreo preventivo que permita detectar incidencias, asegurar la disponibilidad del servicio y mantener la calidad técnica del software.

Este plan abarca los microservicios (auth, dataset, analytics, projects), el frontend (Next.js) y la infraestructura utilizada (MongoDB Atlas, servidor local o nube).

2. Objetivos del Plan

Objetivo General

Asegurar la continuidad operativa y el monitoreo permanente del sistema DataLens, maximizando su disponibilidad, estabilidad y calidad.

Objetivos Específicos

Mantener los servicios críticos funcionando sin interrupciones prolongadas.

Establecer protocolos de recuperación ante fallas.

Definir métricas e indicadores clave de performance (KPIs).

Implementar un monitoreo preventivo para detectar anomalías.

Documentar procedimientos de respaldo, restauración y actualización.

3. Alcance

Este plan cubre:

Backend: FastAPI (microservicios de autenticación, datasets, proyectos y analíticas).

Base de datos: MongoDB Atlas y GridFS.

Frontend: Next.js 13/14.

Infraestructura de despliegue (local o nube).

Seguridad, disponibilidad, rendimiento y consistencia de datos.

4. Componentes Críticos del Sistema

Componente	Descripción	Riesgo asociado

Auth-Service	Maneja inicio de sesión y tokens JWT	Interrupción → usuarios sin acceso

Dataset-Service	Carga, almacenamiento y descarga de datasets	Corrupción de archivos / pérdida de datos

Analytics-Service	Cálculo de estadísticas y análisis ML	Cálculos erróneos / lentitud

Project-Service	Gestión de proyectos creados por el usuario	Pérdida de configuraciones

Frontend Next.js	Interfaz principal del usuario	Inaccesibilidad del sistema

MongoDB Atlas + GridFS	Almacenamiento de datos y archivos	Pérdida de datos / baja disponibilidad

5. Riesgos Identificados y Planes de Mitigación

5.1 Riesgos Técnicos

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Medidas de mitigación

Caída de microservicios	Media	Alta	Contenedores separados, restart automático

Corrupción de datasets	Baja	Alta	Backups diarios de GridFS

Errores en cálculos analíticos	Media	Media	Pruebas unitarias y de regresión

Problemas de autenticación JWT	Media	Alta	Renovación automática de tokens, verificación del tiempo de expiración

CORS no configurado	Alta	Alta	Revisión permanente de configuración por entorno

5.2 Riesgos Operativos

Riesgo	Impacto	Solución

Usuarios suben datasets muy grandes	Alto	Validación de tamaño, límites configurables

Fallos en internet local	Medio	Implementación en nube como alternativa

Cambios no controlados en el frontend	Alto	Versionado con GitHub + ramas de desarrollo

6. Procedimientos de Continuidad

6.1 Respaldo y Recuperación (Backups & Restore)

Respaldo

MongoDB Atlas: Backup automático habilitado diariamente.

Datasets (GridFS):

Copia incremental semanal.

Exportación a S3 / bucket externo (opcional).

Recuperación

Restauración inmediata desde MongoDB Atlas Snapshot.

Regeneración de índices en caso de error.

Re-descarga de archivos desde backup de GridFS si fuera necesario.

6.2 Continuidad del Backend

En caso de falla de un microservicio:

Procedimiento

Detectar el microservicio caído vía logs o monitoreo.

Reiniciar instancia del servicio (Docker, PM2 o systemctl).

Validar endpoints principales:

/auth/login

/datasets/upload

/analytics/basic

Verificar comunicación entre servicios vía HTTP.

Tiempo objetivo de recuperación (RTO):

≤ 10 minutos

6.3 Continuidad del Frontend

Si la interfaz falla o queda inaccesible:

Procedimiento

Verificar compilación de Next.js (npm run build).

Limpiar .next/ y reconstruir.

Validar variables de entorno del frontend.

Verificar CORS con los microservicios.

6.4 Continuidad de la Seguridad

Rotación mensual de claves JWT.

Hash de contraseñas con bcrypt.

Revisión de vulnerabilidades OWASP (inyecciones, CORS, sesiones débiles, etc.)

Auditoría manual de logs cada 30 días.

7. Plan de Monitoreo

7.1 Indicadores (KPIs)

Disponibilidad

Uptime del sistema ≥ 99%

Tiempo de respuesta promedio ≤ 500ms

Rendimiento

CPU de microservicios ≤ 75%

Memoria ≤ 80%

Tiempo de análisis ≤ 3s por dataset

Integridad de Datos

Cantidad de cargas fallidas

Errores en lectura de CSV

Uso del Sistema

Cantidad de datasets subidos por usuario

Cantidad de dashboards generados

Frecuencia de inicio de sesión

7.2 Herramientas de Monitoreo

Logs

FastAPI loggers centralizados

Logs de errores almacenados en /logs/*.log

Alertas

Notificación vía correo o Discord cuando:

Un microservicio deja de responder

Se produce un 500 repetitivo

Una carga supera ciertos MB

Monitoreo Visual

Panel propio dentro de DataLens (futuro)

Alternativa externa: UptimeRobot o Grafana

8. Mantenimiento Preventivo

Tarea	Frecuencia	Responsable

Actualizar dependencias del proyecto	Mensual	Dev responsable

Revisión de logs y errores críticos	Semanal	Equipo técnico

Limpieza de datasets corruptos	Mensual	Administrador

Verificación de backups	Semanal	DevOps

Pruebas automáticas	Antes de cada release	Equipo de desarrollo

9. Estrategia de Actualización y Mejora Continua

9.1 Pipeline recomendado

Desarrollo en rama dev

PR → stage

Deploy en ambiente de pruebas

QA

Deploy en producción desde main

9.2 Cambios futuros previstos

Dashboards interactivos

Selección gráfica de columnas

Autodetección avanzada de tipos semánticos

API Gateway unificado

Optimización para datasets > 50MB

10. Roles y Responsabilidades

Rol	Responsabilidades

Dev Backend	Mantenimiento de microservicios, supervisión de bugs

Dev Frontend	Corrección de UI/UX, flujos de carga

Administrador BD	Backups, restauraciones, monitoreo de capacidad

DevOps (o responsable del despliegue)	Coordinación de releases y uptime

QA	Validación funcional antes de cada deploy

11. Conclusión

El plan de continuidad y monitoreo presentado garantiza que el sistema DataLens Analytics pueda operar con estabilidad, seguridad y previsibilidad.

Además establece un marco claro para escalar, mantener y evolucionar el proyecto en producción.