# Informe de Cierre de Sprint
Proyecto: DataLens Analytics

## 1. Información General del Sprint

Sprint: Carga de Datos y Procesamiento (Sprint 3)
Duración: 2 semanas
Equipo: Desarrollo – Analítica – Frontend PyQt – Backend FastAPI

## 2. Objetivo del Sprint

El objetivo de este sprint fue implementar y validar el módulo de carga de archivos CSV, su almacenamiento en MongoDB mediante GridFS y el procesamiento inicial de datos utilizando Pandas. Además, se buscó establecer un flujo estable entre la aplicación de escritorio y la API del backend.

## 3. Entregables del Sprint

| Entregable | Estado | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Módulo de carga CSV | Completado | Permite seleccionar y enviar archivos desde PyQt. |
| Integración con GridFS | Completado | Archivos almacenados correctamente en MongoDB. |
| Procesamiento con Pandas | Completado | Validación y limpieza inicial implementada. |
| Manejo de errores | Completado | Mensajes claros para archivos corruptos o inválidos. |
| Comunicación App ↔ API | Completado | Envío y respuesta entre PyQt y FastAPI estabilizado. |

## 4. Actividades Realizadas

Configuración del endpoint para carga de archivos en FastAPI.

Implementación del módulo de carga y validación de CSV en PyQt.

•ntegración con GridFS para almacenamiento estructurado.

Procesamiento y revisión de datos utilizando Pandas.

Estabilización del flujo de envío entre cliente y servidor.

Pruebas funcionales del módulo completo.

## 5. Resultados Obtenidos

Al cierre del sprint, la carga de datos y el procesamiento básico se encuentran completamente operativos. Los archivos son validados correctamente, y el sistema detecta errores comunes como columnas faltantes o archivos corruptos. La comunicación entre PyQt y FastAPI se mantiene estable y funcional.

## 6. Impedimentos y Desafíos

Variaciones en el formato de los CSV entregados por los usuarios.

Ajustes iniciales necesarios en la estructura del procesamiento de Pandas.

Latencia ocasional en la primera conexión a MongoDB Atlas.

## 7. Soluciones Implementadas

Se agregaron validaciones adicionales para múltiples formatos de CSV.

Se optimizó el flujo de limpieza y verificación de columnas.

Se ajustó la configuración del cliente de conexión a MongoDB.

## 8. Trabajo Pendiente para el Próximo Sprint

Implementación del módulo de KPIs.

Desarrollo del dashboard de visualizaciones.

Ajustes en la interfaz PyQt para mostrar métricas.

Documentación interna del procesamiento de datos.

## 9. Conclusión del Sprint

El sprint concluye satisfactoriamente, cumpliendo todos los objetivos planificados. El sistema ya es capaz de recibir y procesar archivos de datos de forma estable, dejando una base sólida para el desarrollo del módulo de analítica y visualización.