# Informe de Retroespectiva Final
Proyecto: DataLens Analytics

## 1. Propósito de la Retroespectiva

El objetivo de la retroespectiva final es evaluar el desempeño del equipo, identificar aprendizajes clave, reconocer aciertos importantes y detectar oportunidades de mejora que permitan optimizar futuros proyectos. Esta instancia permite consolidar las lecciones aprendidas a lo largo del desarrollo del sistema.

## 2. Lo que salió bien

- Implementación sólida de la arquitectura FastAPI + PyQt + MongoDB Atlas + GridFS, con integración estable.

- Comunicación efectiva dentro del equipo, lo que permitió alinear expectativas y anticipar problemas.

- Cumplimiento de los entregables planificados dentro de los plazos establecidos.

- Buena capacidad de adaptación ante cambios en prioridades y ajustes del alcance del proyecto.

## 3. Lo que se podría mejorar

- Mejor definición y levantamiento de requerimientos al inicio del proyecto.

- Estimaciones de tiempo más realistas para tareas críticas como procesamiento de datos o integraciones.

- Documentación técnica más constante y progresiva durante los sprints.

## 4. Lecciones aprendidas

- La simpleza y claridad en la interfaz son esenciales para el público objetivo (PYMEs).

- Los sprints funcionan mejor cuando las tareas están bien desglosadas y son medibles.

- Las pruebas tempranas y frecuentes evitan errores mayores al final del desarrollo.

- La comunicación continua del equipo reduce bloqueos y mantiene fluidez en el desarrollo.

## 5. Recomendaciones para futuros proyectos

- Realizar un Kickoff más completo con criterios de aceptación claros desde el inicio.

- Mantener documentación actualizada sprint a sprint.

- Programar revisiones técnicas intermedias para asegurar calidad del código.

- Evaluar la implementación de un prototipo rápido para validar supuestos con usuarios reales.

- Considerar CI/CD para automatizar pruebas y despliegues.

## 6. Conclusión de la Retroespectiva

El proyecto DataLens Analytics concluye exitosamente, cumpliendo los objetivos planteados y estableciendo una base sólida para futuras mejoras. El equipo demostró capacidad técnica, compromiso y buena comunicación, lo que permitió entregar un producto funcional, estable y alineado con las necesidades de las PYMEs.