# Desarrollo Proyecto APT – Fase 2

## 1. Resumen avance Proyecto APT

Durante esta fase, se completaron los módulos principales del sistema DataLens Analytics, consolidando la arquitectura basada en microservicios y garantizando la comunicación segura entre ellos mediante autenticación JWT.
Se implementaron exitosamente los dos primeros servicios del sistema:
- auth-service: encargado del registro y autenticación de usuarios mediante JWT, con almacenamiento seguro de contraseñas cifradas.
- dataset-service: permite a los usuarios autenticados subir, listar y consultar datasets en formato CSV, almacenados en MongoDB Atlas utilizando GridFS para la gestión de archivos.

Se logró además la conexión estable con la base de datos en la nube, la validación de tokens entre servicios y el manejo correcto de errores en operaciones de lectura y escritura.
El flujo actual permite que cualquier usuario registrado suba sus datasets, y que estos sean almacenados, analizados y clasificados internamente con su respectiva metadata.

### Objetivos (ajustados)

- Integrar en la siguiente fase un nuevo microservicio (analytics-service) que procese los datasets almacenados, genere dashboards interactivos y calcule KPIs automáticos.
- Incluir un módulo de machine learning básico para predecir tendencias o detectar anomalías dentro de los datos.

### Metodología (ajustada)

El proyecto mantiene su enfoque ágil (Scrum), con revisiones semanales y entregas parciales por sprint.
Durante esta fase, se decidió separar los entornos virtuales por servicio y estandarizar las variables de entorno (.env) para evitar conflictos entre dependencias.
También se definió la creación de un entorno de desarrollo controlado, con archivos requirements.txt específicos para cada microservicio.

### Evidencias de avance

- Pruebas exitosas de registro, login y generación de tokens JWT.
- Documentación automática generada con Swagger UI para ambos servicios.
- Conexión con MongoDB Atlas y almacenamiento real de datasets CSV.
- Capturas del correcto funcionamiento de los endpoints /auth/register, /auth/login, /datasets/upload, /datasets y /datasets/{id}.
- Validación de archivos, autenticación y manejo de errores personalizados en tiempo real.

## 2. Monitoreo del Plan de Trabajo

| Competencia / Unidad | Actividad | Recursos | Duración | Responsable | Observaciones | Estado | Ajustes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo backend y APIs | Implementar autenticación JWT (auth-service) | FastAPI, MongoDB Atlas | 2 semanas | Joaquín Navarro | Se realizaron pruebas unitarias | Completada | Sin ajustes |
| Integración de base de datos | Conexión con MongoDB y uso de GridFS | Motor, pymongo, dotenv | 1 semana | Joaquín Navarro | Problemas iniciales con dependencias | Ajustada | Se actualizó versión pymongo |
| Gestión de datasets | Subida y lectura de archivos CSV (dataset-service) | Pandas, IO, FastAPI | 2 semanas | Joaquín Navarro | Correcto manejo de archivos y metadata | Completada | Sin ajustes |
| Validación de seguridad | Autorización entre microservicios | PyJWT, HTTPBearer | 1 semana | Joaquín Navarro | Se estandarizó JWT_SECRET entre servicios | Completada | Ajuste menor de variable .env |
| Análisis de datos | Diseño del nuevo analytics-service | Scikit-learn, FastAPI | 3 semanas | Joaquín Navarro | En planificación para la siguiente fase | No iniciada | A programar en fase 3 |

## 3. Ajustes a partir del monitoreo

### Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo del plan de trabajo

Facilitadores:
- Uso de una arquitectura modular, lo que permitió trabajar cada servicio de forma independiente.
- Familiaridad con el ecosistema Python y manejo de dependencias con venv y requirements.txt.
- Pruebas continuas mediante Swagger para validar la correcta interacción entre endpoints.

Dificultadores:
- Incompatibilidad inicial entre versiones de pymongo y motor.
- Errores al configurar entornos virtuales y rutas locales.
Acciones tomadas: reinstalación completa de dependencias, limpieza del entorno y refactorización del código para asegurar compatibilidad.

### Actividades ajustadas o eliminadas

No se eliminaron actividades, pero sí se ajustaron plazos y dependencias.
El desarrollo del módulo analítico se trasladó a la siguiente fase (fase 3) para priorizar la estabilidad de los servicios base.
La estructura JWT y la conexión a GridFS fueron refinadas para optimizar seguridad y rendimiento.

### Actividades no iniciadas o retrasadas

- Desarrollo del módulo de análisis (analytics-service): aún no iniciado, programado para la próxima fase.
- Generación de dashboards y KPIs: se decidió posponer hasta asegurar la integración completa de los servicios actuales.

Estrategia:
Se planificó el uso de librerías como Plotly, Matplotlib y Scikit-learn en la siguiente etapa, manteniendo la arquitectura modular.
Se crearán endpoints como /analytics/summary y /analytics/predict para incorporar visualización y análisis automatizado.