Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | DataLens Analytics – Plataforma Inteligente de Gestión y Análisis de Datos Empresariales |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de Software |
| Competencias | Diseñar e implementar soluciones de software efectivas basadas en requerimientos reales. Aplicar metodologías de desarrollo y control de versiones para garantizar la escalabilidad y mantenibilidad del sistema. Implementar estructuras de datos y algoritmos que permitan procesar información de forma eficiente. Integrar modelos de aprendizaje automático y herramientas de análisis para la toma de decisiones informadas. |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | - El proyecto DataLens Analytics surge como respuesta a la necesidad de las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) de gestionar y analizar sus datos de manera efectiva, sin depender de sistemas costosos o complejos. En Chile, gran parte de las PYMEs carece de herramientas de análisis automatizadas, lo que limita su capacidad de tomar decisiones basadas en datos. - El sistema fue diseñado como una plataforma web modular, capaz de procesar archivos CSV, extraer información relevante y generar reportes automáticos. Está construido con una arquitectura de microservicios y tecnologías modernas como FastAPI y MongoDB Atlas, lo que permite una escalabilidad segura y adaptable al crecimiento de los usuarios. - El aporte principal del proyecto es brindar a las empresas una herramienta accesible para gestionar datasets, visualizar KPIs y aplicar modelos predictivos, contribuyendo así al desarrollo tecnológico del entorno empresarial nacional. |
| 2. Objetivos | Diseñar e implementar una plataforma de análisis de datos basada en microservicios que permita a las PYMEs subir, procesar y analizar datasets mediante el uso de inteligencia artificial y visualización de indicadores clave (KPIs). Objetivos específicos Desarrollar un servicio de autenticación seguro con manejo de usuarios y tokens JWT. Implementar un servicio de gestión de datasets con almacenamiento en la nube mediante MongoDB y GridFS. Crear un módulo de análisis que permita generar estadísticas, dashboards y KPIs a partir de los datos subidos. Integrar algoritmos de aprendizaje automático para identificar patrones y realizar predicciones. Garantizar la interoperabilidad entre microservicios y la seguridad de los datos. |
| 3. Metodología | Se aplicó una metodología ágil (Scrum), dividiendo el proyecto en sprints con entregables claros por fase. Las etapas principales fueron: Análisis y diseño del sistema: definición de requerimientos funcionales, arquitectura y diagramas de flujo. Desarrollo de microservicios: construcción del auth-service y dataset-service, cada uno con su entorno virtual independiente. Integración con la base de datos MongoDB Atlas: diseño de colecciones y manejo de archivos binarios con GridFS. Pruebas funcionales y de integración: validación de endpoints, autenticación y consistencia de datos. Planificación del módulo de análisis y visualización (fase siguiente). La metodología fue pertinente, ya que permitió iterar sobre los componentes técnicos de forma controlada, validando cada módulo antes de avanzar a la siguiente etapa. |
| 4. Desarrollo | Etapas del Proyecto Diseño del sistema y definición de requerimientos. Configuración del entorno y dependencias. Creación del servicio de autenticación (auth-service) con registro, login y validación JWT. Implementación del servicio de datasets (dataset-service) con subida, lectura y almacenamiento de archivos CSV en GridFS. Validación de usuarios y autorización mediante token Bearer. Planificación del módulo de dashboards y análisis inteligente (en desarrollo). |
| 5. Evidencias | Documentacion |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | Este proyecto me permitió consolidar mi interés en el área de Data Science y Machine Learning aplicado al desarrollo web. A través del trabajo con FastAPI y MongoDB, comprendí la importancia de construir sistemas escalables que puedan conectar componentes de backend con análisis automatizado. Mis intereses profesionales se mantienen en el ámbito de la ingeniería de datos, con un enfoque en el desarrollo de soluciones inteligentes que integren análisis predictivo, visualización y automatización de procesos. Proyección laboral Me proyecto trabajando como desarrollador backend especializado en analítica de datos, o como ingeniero de machine learning enfocado en crear herramientas de apoyo a la toma de decisiones empresariales. A futuro, planeo integrar técnicas de inteligencia artificial avanzada en DataLens Analytics para que evolucione hacia una plataforma de análisis integral para PYMEs. |